04 — Alcance, MVP y roadmap

Plan de entregas y control del alcance

# 1. Objetivo

Definir qué se construye primero, qué queda para fases posteriores y qué se considera fuera de alcance.

# 2. MVP

| Prioridad | Incluye |
| --- | --- |
| P0 | Autenticación, roles, clientes, planes, membresías, ventas, pagos, saldos, asistencia. |
| P0 | Clases, horarios, reservas y panel básico de entrenador. |
| P0 | Dashboard administrativo básico. |
| P1 | Web pública, prospectos, portal alumno y QR. |
| P1 | Notificaciones y entrenamientos. |
| P2 | CRM avanzado, WhatsApp, BI avanzado, integraciones externas. |

# 3. Roadmap

# Fase 0 — Descubrimiento

Entrevista con dueño y personal.

Inventario de procesos actuales.

Inventario de datos de EVO que legalmente puedan migrarse.

Priorización y validación de requisitos.

# Fase 1 — MVP operativo

Backend/API.

Panel administrativo.

Clientes/membresías.

Ventas/pagos.

Clases/reservas/asistencia.

Roles y auditoría.

Pruebas y piloto.

# Fase 2 — Experiencia digital

Web pública.

Portal/app alumno.

Entrenamientos.

Notificaciones.

QR y mejoras de UX.

# Fase 3 — Crecimiento

CRM.

WhatsApp.

Automatizaciones.

BI avanzado.

Integraciones.

# Fase 4 — Hardware y escala

Control de acceso.

Facial/biometría si se justifica.

Multi-sede.

Funciones avanzadas.

# 4. Fuera de alcance inicial

Construir hardware propio.

Reconocimiento facial sin necesidad validada.

Marketplace.

IA como requisito central.

Contabilidad empresarial completa.

Multi-sede si el cliente no la necesita.

# 5. Criterio para aceptar nuevas funciones

Toda nueva función debe indicar: usuario beneficiado, problema que resuelve, prioridad, impacto, complejidad, dependencia y fase propuesta. Ninguna función se agrega al MVP únicamente porque EVO la tenga.

# 6. Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Alcance creciente | Matriz de prioridades y control de cambios. |
| Migración de datos | Prueba de migración, validación y respaldo. |
| Pagos | Integración con proveedor formal; nunca almacenar tarjetas directamente. |
| Hardware | Validar modelo/protocolo antes de prometer integración. |
| Adopción del personal | Pruebas con recepción y entrenadores desde el MVP. |